Plan van aanpak!

1. Studenten waren te laat met stage zoeken. daarom vond Irma het een goed idee om een algemene site te maken voor alle stage bedrijven.
2. Site voor studenten om makkelijk en op tijd stage plekken te zoeken.

3.

4. Irma Gelderblom

Hans Kerssies

Binh Luu

Jonas

Lubbert

Roosmarijn Bastiani

5.

**Jonas**: php , javascript, groepsleider

**Lubbert**:php, javascript, data

**Binh:** css, html, javascript

**Roos:**css, html, javascript

6.

**19nov:**

§ plan van aanpak

§ git

§ Irma mailen.

**26 nov**:

§ repository

§ gesprek met Irma bespreken.

§ wireframe af

§ plan van aanpak af

? functioneel ontwerp

**3 dec**:

technisch ontwerp

§ wireframe af

? Databases ontwerpen

**10 dec**;

§ start maken met site

**17 dec**;

**7 jan**;

site maken

**14 jan**;

site maken

**21 jan**;

site maken

**28 jan**;

site afronden

**4 feb**;

tekst voor site af.

**11 feb**; af, verbeteren.

**18 feb;** opdracht klaar